АДМИНИСТРАЦИЯ

КОПЁНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2023 г. № 19

п.Копёнкина.

**О внесении изменений в постановление администрации Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области № 66 от 11.12.2020г. об утверждении муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района, в соответствии с постановлением администрации Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 02.12.2020 № 63 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», распоряжением администрации Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 20.10.2022 № 81 «Об утверждении перечня муниципальных программ Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», администрация Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения» от 11.12.2020г. № 66, изложив в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике администрации Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Копёнкинского сельского поселения Тронова И.С.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Копёнкинского  сельского поселения |  | И.С.Тронов |

Приложение к постановлению

администрации Копёнкинского

сельского поселения

от 14.03.2023 г. № 19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОПЁНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения

Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Уличное освещение»  Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»  Подпрограмма 3 «Организация прочего благоустройства»  Подпрограмма 4 «Благоустройство парков, скверов» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества сельской среды.  Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Копенкинское сельское поселение»:  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения  - улучшение архитектурного облика Копёнкинского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Копёнкинского сельского поселения; - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.  - проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения; |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Копёнкинского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения:  - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения.  - проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронений расположенных на территории Копёнкинского сельского поселения;  - паспортизация воинских захоронений на территории Копёнкинского сельского поселения; |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Копёнкинского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 год.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем финансирования Программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 927,8 | 0 | 749,8 | 178,0 | 0 | | 2021 | 30,1 | 0 | 17,6 | 12,5 | 0 | | 2022 | 64,9 | 0 | 19,3 | 45,6 | 0 | | 2023 | 802,8 | 0 | 712,9 | 89,9 | 0 | | 2024 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2026 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 1 «УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ».

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Уличное освещение» муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

(далее - подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Организация уличного освещения |
| Цель подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания в сельском поселении;  - повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | -улучшение внешнего вида территории сельского поселения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество мероприятий по организации уличного освещения, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 1 «Уличное освещение», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 15,3 | 0 | 0 | 15,3 | 0 | | 2021 | 2,9 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | | 2022 | 6,4 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | | 2023 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2024 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2026 | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 2 «ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ».

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Ремонт и содержание мест захоронения |
| Цель подпрограммы | - Достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и конфликтов;  - Повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | - Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронения, расположенных на территории Копёнкинского сельского поселения;  - Паспортизация воинских захоронений на территории Копёнкинского сельского поселения;  - Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения, %  - качество содержания мест захоронения (кладбищ),% |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы.  Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 846,4 | 0 | 712,9 | 133,5 | 0 | | 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2022 | 34,0 | 0 | 0 | 34,0 | 0 | | 2023 | 802,8 | 0 | 712,9 | 89,9 | 0 | | 2024 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2026 | 9,6 | 0 | 0 | 9,6 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 3 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЧЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства»

муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Прочие мероприятия по благоустройству |
| Цель подпрограммы | - улучшение архитектурного облика Копёнкинского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Копёнкинского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Копёнкинского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения;  - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения;  - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 61,1 | 0 | 61,1 | 24,2 | 0 | | 2021 | 27,2 | 0 | 17,6 | 9,6 | 0 | | 2022 | 24,5 | 0 | 19,3 | 5,2 | 0 | | 2023 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2024 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2026 | 9,4 | 0 | 0 | 9,4 | 0 | |

ПОДПРОГРАММА 4 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ, СКВЕРОВ КОПЁНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Благоустройство парков, скверов Копёнкинского сельского поселения» муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройство парков, скверов |
| Цель подпрограммы | - повышение качества и комфорта сельской среды на территории Копёнкинского сельского поселения;  - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения;  - формирование условий и создание мест отдыха населения;  - озеленение территории;  - формирование, межевание земельных участков для парковых зон, разработка проекта. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Копёнкинского сельского поселения, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы : 2021 – 2026 годы.  Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 4 «Благоустройство парков, скверов Копёнкинского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | | 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2022 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2023 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2024 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | | 2026 | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Программа по благоустройству территории Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; «Правилами благоустройства на территории Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», утвержденными решением Совета народных депутатов № 295 от 13.08.2020г.

Основной целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Копёнкинского сельское поселение»:

- улучшение архитектурного облика Копёнкинского сельского поселения;

- повышение уровня жизни населения Копёнкинского сельского поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения;

- создание комфортных условий проживания и отдыха граждан;

- создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Задачами Программы являются:

- проведение мероприятий по организации уличного освещения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронений расположенных на территории Копёнкинского сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения поселения.

Срок реализации программы 2021-2026 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения» и их значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения» представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения» представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Копёнкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения» представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1 к муниципальной программе Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»  Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района  «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»  и их значениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | | Единица измерения | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | Показатель (индикатор) предусмотрен | | | |
| 2021 | | | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года | перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района « Благоустройство Копёнкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Копёнкинского сельского поселения | Ед. | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | |  | |  | |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество мероприятий по организации уличного освещения | | Ед. | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |  | | |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 « Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 1 «Ремонт и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения | | % | | 95 | 95 | | | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 |  | | |  |
| 2.1.2 | | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) | | % | | 87,5 | 87,5 | | | | 87,5 | | 87,5 | | 87,5 | | 87,5 |  | | | + |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | | % | | 95 | 95 | | | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 |  | | |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Копёнкинского сельского поселения | | % | | 95 | 95 | | | | 95 | | 95 | | 95 | | 95 |  | | |  |

Приложение 2 к муниципальной программе Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

Методики

расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) | | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения» | | | | | | | | | |
|  | | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Копёнкинского сельского поселения | | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по благоустройству Копёнкинского сельского поселения в течение отчетного года | | 20 января, следующим за отчетным | | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Организация уличного освещения» | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | | Количество мероприятий по организации уличного освещения | | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по организации уличного освещения Копёнкинского сельского поселения в течение отчетного года | | 20 января, следующего за отчетным | | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Ремонт и содержание мест захоронения | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения | | %. | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на ремонт и содержание мест захоронения к плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода | | 20 января, следующего за отчетным | | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| 2.1.2 | | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) | | % | Показатель К рассчитывается по поселению с учетом всех кладбищ Х и в зависимости от выполнения требований  К= Т1+Т2+…Тх  Х , где  Т1=То+Тк+Тп+Тч  Т1=То+Тк+Тп+Тч  То - наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски;  Тк – наличие контейнерной площадки;  Тп – наличие подъезда к места захоронения;  Тч – отсутствие сорной травяной растительности, аварийный деревьев.  За выполнение каждого требования кладбищу начисляется 25%, не исполнение 0%. | | 20 января, следующего за отчетным | | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства | | % | | | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на организацию прочего благоустройства к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода | | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов | | % | | | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на благоустройство парков, скверов к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода | | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Копёнкинского сельского поселения |

Приложение 3

к муниципальной программе Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий,

реализуемых в рамках муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации  (год) | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения » | | | | | |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Мероприятия по замене лампочек, а также строительство новых сетей уличного освещения, установка фонарей, счетчиков и другого оборудования для организации уличного освещения | 2021-2026 | Администрация Копёнкинского сельского поселения | Обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Проведение мероприятий по ремонту, восстановлению, санитарной очистке и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронения, кладбищ | 2021-2026 | Администрация Копёнкинского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния и благоустройство мест захоронений, кладбищ |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Проведение мероприятий по комплексному благоустройству поселения, ликвидация несанкционированных свалок; вывоз мусора. Работы по санитарной очистке территории. | 2021-2026 | Администрация Копёнкинского сельского поселения | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории поселения. |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству парков и скверов | 2021-2026 | Администрация Копёнкинского сельского поселения | Повышение уровня комфортности, качества и условий отдыха граждан |

Приложение 4

к муниципальной программе Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы бюджета Копёнкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы  Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Копёнкинского сельского поселения » | | | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Копёнкинского сельского поселения (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | | | | | | |
| в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| Первый год реализации (2021), всего | | | | 2022 (второй год реализации | 2023 (третий год реализации) | 2024 (четвертый год реализации) | 2025 (пятый год реализации) | 2026 (шестой год реализации) |
| всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете  Копёнкинского сельского поселения | в том числе по источникам: | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Копёнкинского сельского поселения | Всего | 927,8 | 30,1 |  | 17,6 | 12,5 | 64,9 | 802,8 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 927,8 | 30,1 |  | 17,6 | 12,5 | 64,9 | 802,8 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | Всего | 15,3 | 2,9 |  |  | 2,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 15,3 | 2,9 |  |  | 2,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Всего | 15,3 | 2,9 |  |  | 2,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 15,3 | 2,9 |  |  | 2,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 846,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 34,0 | 802,8 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 846,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 34,0 | 802,8 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Всего | 846,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 34,0 | 802,8 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 846,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 34,0 | 802,8 | 0,0 | 0,0 | 9,6 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» | Всего | 61,1 | 27,2 |  | 17,6 | 9,6 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 61,1 | 27,2 |  | 17,6 | 9,6 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 61,1 | 27,2 |  | 17,6 | 9,6 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 61,1 | 27,2 |  | 17,6 | 9,6 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Благоустройство парков, скверов» | Всего | 5,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 5,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Всего | 5,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 5,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |