АДМИНИСТРАЦИЯ

КОПЁНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2024г. №127

п. Копёнкина.

О внесении изменений в постановление администрации Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области № 67 от 11.12.2020г. Об утверждении муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Копёнкинского сельского поселения, в соответствии с постановлением администрации Копёнкинского сельского поселения от 02.12.2020 № 63 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Копёнкинского сельского поселения», распоряжением администрации Копёнкинского сельского поселения от 10.11.2023 № 64 «Об утверждении перечня муниципальных программ Россошанского муниципального района», администрация Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Копенкинского сельского поселения от 11.12.2020г. № 67 Об утверждении муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Продлить срок действия программы до 2027г.

1.2. Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Копёнкинского сельского поселения

Глава Копёнкинского сельского поселения Тронов И.С

Приложение

к постановлению администрации

Копёнкинского сельского поселения

От 11.12.2024г. №127

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОПЁНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» (далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия программы, не включенные в подпрограммы | Подпрограмма 1«Развитие дорожного хозяйства Копёнкинского сельского поселения» |
| Цели муниципальной программы | Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства, повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение муниципальных автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Показатели (индикаторы) программы | Исполнение расходных обязательств по дорожной деятельности в отношении автомобильных работ, местного значения границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы (в действующих ценах каждого года реализации программы) | Объем финансирования Программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | | Всего | 2478,8 | 0 | 0 | 2478,8 | 0 | | 2021 | 123,3 | 0 | 0 | 123,3 | 0 | | 2022 | 928,1 | 0 | 0 | 928,1 | 0 | | 2023 | 318,7 | 0 | 0 | 318,7 | 0 | | 2024 | 249,7 | 0 | 0 | 249,7 | 0 | | 2025 | 258,0 | 0 | 0 | 258,0 | 0 | | 2026 | 265,0 | 0 | 0 | 265,0 | 0 | | 2027 | 336,0 | 0 | 0 | 336,0 |  | |

ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Развитие дорожного хозяйства Копёнкинского сельского поселения» муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Оформление в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения дорог общего пользования местного значения.  2. Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения Копёнкинского сельского поселения. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Копёнкинского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение реконструкции, ремонта и содержания существующей улично-дорожной сети местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния.  Определение правового статуса автодорог общего пользования, местного значения, оформление улично-дорожной сети в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования  2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Копёнкинского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федераль ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюдже тные источники | | Всего | 278,8 | 0 | 0 | 2478,8 | 0 | | 2021 | 123,3 | 0 | 0 | 123,3 | 0 | | 2022 | 928,1 | 0 | 0 | 928,1 | 0 | | 2023 | 318,7 | 0 | 0 | 318,7 | 0 | | 2024 | 249,7 | 0 | 0 | 249,7 | 0 | | 2025 | 258,0 | 0 | 0 | 258,0 | 0 | | 2026 | 265,0 | 0 | 0 | 265,0 | 0 | | 2027 | 336,0 | 0 | 0 | 336,0 |  | |

Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации

муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения»

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 12.12.2018 № 26 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области до 2035 года».

В числе основных приоритетов определены следующие направления:

- приведение дорожной сети поселения в соответствие с требованиями по критериям безопасности дорожного движения, долговечности и эксплуатационной надежности, повышение качества транспортного обслуживания.

Основной целью программы является развитие транспортной системы и дорожного хозяйства, повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

Основной задачей Программы является приведение муниципальных автомобильных дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» и их значения указаны в Приложении 1 к Программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» указаны в Приложении 2 к Программе.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» указаны в Приложении 3 к Программе.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» указаны в приложении 4 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе

Копёнкинского сельского поселения

Россошанского муниципального района

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов

Копёнкинского сельского поселения»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | [Показатель (индикатор) предусмотрен](file:///C:\Users\403\Desktop\Общая%20нужная\для%20Аллы\Расчеты%2020.09.20.xlsx#'Приложение 1 к '!P785) | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | [стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года](file:///C:\Users\403\Desktop\Общая%20нужная\для%20Аллы\Расчеты%2020.09.20.xlsx#'Приложение 1 к '!P783) | [перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития](file:///C:\Users\403\Desktop\Общая%20нужная\для%20Аллы\Расчеты%2020.09.20.xlsx#'Приложение 1 к '!P784) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Исполнение расходных обязательств по дорожной деятельности в отношении автомобильных работ, местного значения границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения. | |  | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |
|  | | Подпрограмма 1«Развитие дорожного хозяйства Копёнкинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
|  | | Основное мероприятие 1.Оформление в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения | |  | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |  |  |
|  | | Основное мероприятие 2. Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения Копёнкинского сельского поселения | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | |  | % | 39,0 | 42,1 | 44,0 | 45,0 | 45,5 | 46,0 | 46,0 |  | + |

Приложение 2 к муниципальной программе

Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов

Копёнкинского сельского поселения»

Методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | [Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)](file:///C:\Users\403\Desktop\Общая%20нужная\для%20Аллы\Расчеты%2020.09.20.xlsx#'Приложение 2 к '!P942) | Единицы измерения | [Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора)](file:///C:\Users\403\Desktop\Общая%20нужная\для%20Аллы\Расчеты%2020.09.20.xlsx#'Приложение 2 к '!P943) | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» | | | | | |
| 1 | Исполнение расходных обязательств по дорожной деятельности в отношении автомобильных работ, местного значения границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения. | % | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов по дорожной деятельности в отношении автомобильных работ, местного значения границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения к плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода | 20 января года следующего за отчетным | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Копёнкинского сельского поселения» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Оформление в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения дорог общего пользования местного значения. | | | | | |
| 1.1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | Пн  Доб = ------------------- \* 100, где  Побщ  Доб - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения,%  Поб - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения, км  Побщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года) | 20 января года следующего за отчетным | Администрация Копёнкинского сельского поселения |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения Копёнкинского сельского поселения. | | | | | |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | До=(По/Побщ)\*100, где  До - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, %.  По – протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (в соответствии с ГОСТ Р 50597-93) и грунтовых дорог, км  Побщ - Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчетного года) (строка 106 Формы N 3-ДГ (мо), наличие на конец отчётного года). | 20 января года следующего за отчетным | Администрация Копёнкинского сельского поселения |

Приложение 3 к муниципальной программе

Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов

Копёнкинского сельского поселения»

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | [Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия](file:///C:\Users\403\Desktop\Общая%20нужная\для%20Аллы\Расчеты%2020.09.20.xlsx#'Приложение 3 к'!P1079) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства Копёнкинского сельского поселения» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Оформление в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения дорог общего пользования местного значения | Определение правового статуса автодорог общего пользования местного значения, оформление улично-дорожной сети в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения | 2021 – 2027 годы | Администрация Копёнкинского сельского поселения | Признание права муниципальной собственности на автодороги общего пользования местного значения Копёнкинского сельского поселения |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения Копёнкинского сельского поселения. | Обеспечение реконструкции, ремонта и содержания существующей улично-дорожной сети местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния. | 2021 – 2027 годы | Администрация Копёнкинского сельского поселения | Повышение надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения |

Приложение 4 к муниципальной программе

Копёнкинского сельского поселения

Россошанского муниципального района

«Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов

Копёнкинского сельского поселения»

Расходы бюджета Копёнкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района «Дорожная деятельность в отношении

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Копёнкинского сельского поселения Россошанского муниципального района (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | |
| Первый год реализации (2021), всего | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете поселения | в том числе по источникам: | | | (второй год реализации) | (третий год реализации) | четвертый год реализации) | (пятый год реализации) | (шестой год реализации) | (седьмой год реализации) |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов Копёнкинского сельского поселения» | Всего | 2478,8 | 123,3 | 0,0 | 0,0 | 123,3 | 928,1 | 318,7 | 249,7 | 258,0 | 265,0 | 336,0 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 2478,8 | 123,3 | 0,0 | 0,0 | 123,3 | 928,1 | 318,7 | 249,7 | 258,0 | 265,0 | 336,0 |
| Основное мероприятие 1 | Оформление в муниципальную собственность Копёнкинского сельского поселения дорог общего пользования местного значения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения Копёнкинского сельского поселения. | Всего | 2478,8 | 123,3 | 0,0 | 0,0 | 123,3 | 928,1 | 318,7 | 249,7 | 258,0 | 265,0 | 336,0 |
| в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Копёнкинского сельского поселения | 2478,8 | 123,3 | 0,0 | 0,0 | 123,3 | 928,1 | 318,7 | 249,7 | 258,0 | 265,0 | 336,0 |